### 2018/05/07

项目进度：供34个UI页面，正再写第28个页面

已完成的页面还没实现的功能有：组册成为咨询师页的手机验证、实名认证页的图像上传、实名认证-账户确认页的付款功能和认证功能、提现页面的提现功能、我的邀请-项目合作需求页的搜索功能，还有下图所示的文件上传和下载预览功能



未完成的页面：7个

### 2018/05/08

项目进度：完成咨询师伙伴、案例与资料、需求与合作页面

已完成的页面还没实现的功能有：组册成为咨询师页的手机验证、实名认证页的图像上传、实名认证-账户确认页的付款功能和认证功能、提现页面的提现功能、我的邀请-项目合作需求页的搜索功能，文档上传和下载功能

未完成页面4个

在线逻辑演示

<https://pro.modao.cc/app/4edccde1cfb92bfb2cadce1f3ad1bca6cff94525>